| 发布计划 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发布内容 | 毛家湾系统V1.1版本 | 申请部门 | 运维部 | 编号 | MJW-2024124 |  |
| 发布负责人 | 梁康 | 项目名称 | 毛家湾系统 |  |  |  |
| 提交时间(紧急发布为非正式审批时间） | 2024/1/24 | 完成时间 | 2024/1/24 | 发布级别 |  | □简单 □一般 √重大 |
| 预计中断时间 | 4 |  |  | 情况说明 |  | 毛家湾系统V1.1版本的发布 |
| 发布分类 | √软件 □网络 □数据库 □环境 |  |  |  |  |  |
| 发布计划 | 发布准备: 最终测试（UAT）：完成所有开发后，进行用户验收测试（UAT），确保新功能符合预期，无严重错误。 文档更新：更新用户手册、API文档、操作指南等，确保文档与新版本功能保持一致。 培训准备：为客服团队、销售团队及合作伙伴准备培训材料，让他们熟悉新功能，以便后续支持。 备份与配置：备份当前系统状态，配置新的或更新的系统环境，准备部署脚本。 通信计划：制定用户通知计划，包括更新公告、功能亮点介绍、停机维护通知等。 监控与应急准备：确保监控系统到位，准备应急预案，以便快速响应发布期间可能出现的问题。 发布过程： 环境部署：在预定时间内，将新版本部署到生产环境，此过程可能涉及蓝绿部署、滚动更新等策略以减少服务中断。 监控与验证：部署后立即启动系统监控，验证各项功能正常运行，检查日志有无异常。 性能与压力测试：在实际环境中进行性能测试，确保系统在高负载下仍能稳定运行。 用户验证：邀请部分用户进行早期验证，收集反馈，确保新功能满足用户需求。 逐步放量：根据验证结果，逐步向更多用户推广新版本，监控用户反馈和系统稳定性。 发布完成： 召开回顾会议，总结本次发布经验，包括成功之处、遇到的问题及解决办法，以便未来改进。 收集反馈：广泛收集用户和团队的反馈，评估新功能的市场反应和使用效果。 性能与稳定性优化：根据监控数据和用户反馈，进行必要的性能调优和稳定性增强。 修复遗留问题：对于发布后发现的小问题，迅速发布补丁或计划在下一版本中修复。 文档与支持更新：根据实际使用情况，进一步完善文档，更新FAQ，提高客户支持效率。 |  |  |  |  |  |
|  | 审批人：曹喜乐 2024年1月24日 |  |  |  |  |  |
|  | 执行人：梁康 2024年1月24日 |  |  |  |  |  |