文件编号：ITSS-06-02-02

版本：V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

过程框架设计会议纪要

| 编制人:张秀才 | 编制时间:2025.01.10 |
| --- | --- |
| 审核人:宋振 | 编制时间:2025.01.10 |
| 批准人:于瑞建 | 审批时间:2025.01.10 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.01.10 | V1.0 | 新建文档 | 张秀才 | 宋振 | 于瑞建 |

目录

青岛瑞源工程集团有限公司	1

过程框架设计会议纪要	1

1. 会议议程与目标	4

2. 讨论内容与结论	4

2.1. 制度回顾与设计图目的确认	4

2.2. 过程框架管理设计图方案审议	4

2.3. 职责归属与接口界定	5

2.4. 落地实施初步计划	5

3. 会议决议摘要	5

会议议程与目标

回顾已制定的《过程框架管理制度》核心内容与目标。

审议并确定“过程框架管理设计图”的初步方案。

明确设计图中各模块的职责归属与接口关系。

确定设计图落地实施的初步行动计划与关键时间节点。

讨论内容与结论

制度回顾与设计图目的确认

会议一致认为，建立《过程框架管理制度》是规范运维服务交付、提升运营效率与质量、实现持续改进的重要基础。

“过程框架管理设计图”作为制度的可视化与结构化呈现，旨在：

- 清晰描绘运维核心过程的全景及关联关系。

- 明确各过程的输入、输出、控制点与责任人。

- 为流程执行、监控、审计与优化提供直观指引。

- 确保制度要求与实际操作紧密结合。

过程框架管理设计图方案审议

会议审议了由平台运维组牵头起草的“过程框架管理设计图（草案）”。该草案基于ITIL、ISO 20000等最佳实践，结合公司实际，将运维过程划分为四大领域：

服务战略与设计领域： 包含服务目录管理、服务水平管理（SLA）、容量与可用性规划等过程。

服务过渡与部署领域： 包含变更管理、发布与部署管理、配置管理等过程。

服务运营与支持领域： 包含事件管理、问题管理、请求履行、运维值班与监控等核心运营过程。

持续改进与治理领域： 包含服务评审、管理评审、内审、持续改进（PDCA循环）等过程。

会议决议： 原则通过该框架结构。要求在图示中进一步突出“监控与报告”主线，并清晰标注各过程间的信息流与触发关系。

职责归属与接口界定

会议明确了设计图中各主要过程的关联关系：

平台运维组作为大多数运营与支持过程的主导部门，并对服务过渡过程承担关键角色。

平台运维组主导容量规划、部分部署技术支持。

管控部主导持续改进机制、内审及部分流程质量度量。

平台运维组和管控部在涉及项目制的变更与发布中提供协同。

会议决议：过程框架设计图定稿。

落地实施初步计划

设计图定稿：由平台运维组根据本次会议意见，于2025年1月15日前完成设计图的修改与美化，并提交给管控部会签。

配套细则制定：以设计图为蓝图，各主导部门开始梳理或完善所负责过程的详细操作程序（SOP）、工作模板及关键绩效指标（KPI）。此项工作作为下一阶段重点。

宣贯与培训：计划在2025年1月中旬组织面向平台运维组及相关部门的制度与设计图专题宣贯会，由平台运维组和管控部共同主持。

试点运行与全面推行：初步选定“事件管理”与“变更管理”两个过程依据新框架进行强化运行。视试点情况，逐步全面推行。

会议决议摘要

通过以服务级别管理、服务报告管理、事件管理、问题管理、变更管理、发布管理、配置管理、服务可用性和连续性、容量管理和信息安全管理等为核心的过程框架管理设计图主体结构。

平台运维组根据会议意见完善设计图，并于指定日期前完成定稿。

明确了各过程模块的职责归属，要求在设计图中予以体现。

批准了设计图落地实施的初步时间计划，进入准备阶段。