文件编号：ITSS-04-01-10

版本：V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

项目验收管理制度

| 编制人:薛成攀 | 编制时间:2025.01.10 |
| --- | --- |
| 审核人:宋振 | 编制时间:2025.01.10 |
| 批准人:于瑞建 | 审批时间:2025.01.10 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.01.10 | V1.0 | 新建文档 | 薛成攀 | 宋振 | 于瑞建 |

目录

青岛瑞源工程集团有限公司	1

项目验收管理制度	1

1. 目的	4

2. 原则	4

3. 适用范围	4

4. 岗位职责	4

4.1. 平台运维组	4

4.2. 管控部	4

5. 项目验收流程	4

6. 附则	5

7. 附件	5

8. 记录	5

目的

在于规范对公司已完工的项目进行验收工作，以确保运维项目质量满足客户要求和法律法规规定。

原则

必须基于事先约定的验收标准和可测量的交付成果，通过规范的流程进行客观评审与正式确认，确保项目价值闭环。

适用范围

适用于本公司各运维项目的最终验收。

岗位职责

平台运维组

- 负责运维项目验收资料的准备，组织项目组对运维项目进行内部验收，内部验收合格后申请客户验收。

管控部

- 负责协调客户对运维项目进行验收工作。

- 负责项目过程质量检查，对发现的不合格现象进行处理。

项目验收流程

- 平台运维组负责组织有关项目组作好项目验收前的各项准备工作，包括准备两套完整的竣工技术资料（一份交客户、一份公司存档）。

- 平台运维组负责协助甲方（客户）填写验收报告，并办理有关项目验收的手续，请有关部门进行验收前的检查工作。

- 平台运维组负责组织有关人员接受客户的现场验收检查，对检查中提出的问题，由管控部按照《纠正和预防措施控制程序》，责令责任部门查明原因，提出改进措施，进行整改。整改完毕后，管控部负责纠正措施效果的验证。

- 合格后，平台运维组协助管控部报请甲方进行项目最终验收。平台运维组等有关部门负责人参加验收，验收检查结果记录在《验收报告》中，并作出总体评价和结论。

- 验收合格后，管控部负责收集《验收报告》作为项目验收合格凭证。

附则

- 本制度最终解释权和修订权归管控部。

- 本制度自颁布之日起施行。

附件

无

记录

《验收报告》